.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- 07 марта  2013 года				                                          № 37-р

- О проведении Дней защиты от экологической опасности

- на территории  Кругловского сельского поселения в 2013 году

- Во исполнение Федеральных законов от 10 января 2002 года № 7-ФЗ                 «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», распоряжения администрации муниципального района «Красненский район» от 27 февраля 2013 года № 221-р «О проведении в Красненском районе Дней защиты от экологической опасности в 2013 году» и  в целях оздоровления санитарно-экологической обстановки на территории сельского поселения, повышения комфортности и качества жизни населения, активизации деятельности коллективов предприятий, организаций, учреждений, населения сельского поселения по сохранению окружающей среды и природных ресурсов, улучшения благоустройства населенных пунктов сельского поселения:

- 1. Провести на территории Кругловского сельского поселения  в период

- с 01 апреля по 30 апреля  2013 года  Дни защиты от экологической опасности.

- 2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению на территории сельского поселения Дней защиты от экологической опасности (прилагается).

- 3. Утвердить форму отчета об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности (прилагается).

- 4. Рекомендовать учреждениям, организациям, общественным организациям, находящимся на территории сельского поселения принять участие в районном субботнике 27 апреля 2013 года.

- 5. Заместителю главы администрации Кругловского сельского поселения (Сидоренко Л.М.) к 15 мая 2013 года обеспечить предоставление в управление строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красненского района отчета об итогах проведения Дня защиты от экологической опасности в 2013 году на территории Кругловского сельского поселения по форме.

- 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на    главу администрации Кругловского сельского поселения Закаблукова А.И.

- Глава администрации

- Кругловского сельского поселения                          А.З   А.И.Закаблуков

- Утверждена

- распоряжением администрации

- Кругловского сельского поселения

- от 07 марта 2013 года  № 37-р

- Форма

- отчета об итогах проведения Дня защиты

- от экологической опасности в 2013 году

- в Кругловском сельском поселении

| - № п/п |  | - Наименование мероприятий |  | - Единицы измерения | - Общее кол-во | - Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. |  | - Приведено в надлежащее санитарно-экологическое состояние: |  |  |  |  |
|  |  | - -улиц - -придорожных территорий |  | - кол-во/км - кол-во/км |  |  |
|  |  | - -придомовых территорий: многоквартирных домов - -частного сектора |  | - кол-во - кол-во/м2 |  |  |
|  |  | - -кладбищ |  | - кол-во/м2 |  |  |
|  |  | - -территорий промышленных предприятий |  | - кол-во/м2 |  |  |
|  |  | - -санитарно-защитных зон промышленных предприятий |  | - кол-во/м2 |  |  |
|  |  | - -территорий организаций агропромышленного комплекса |  | - кол-во/м2 |  |  |
|  |  | - - территорий учреждений и учебных заведений |  | - кол-во/м2 |  |  |
|  |  | - -зон массового отдыха; - - территорий общего пользования |  | - кол-во/м2 - кол-во/м2 |  |  |
| - 2. |  | - Ликвидировано несанкционированных свалок и мест захламления мусором |  | - кол-во/м2 |  |  |
| - 3. |  | - Озеленение населенных пунктов: |  |  |  |  |
|  |  | - -создано новых: |  |  |  |  |
|  |  | - парков |  | - кол-во/га |  |  |
|  |  | - скверов |  | - кол-во/га |  |  |
|  |  | - аллей |  | - кол-во/га |  |  |
|  |  | - розариев, клумб, цветников |  | - кол-во/м2 |  |  |
|  |  | - - восстановлено и обустроено существующих: |  |  |  |  |
|  |  | - парков |  | - кол-во |  |  |
|  |  | - скверов |  | - кол-во |  |  |
|  |  | - аллей |  | - кол-во |  |  |
|  |  | - -высажено: |  |  |  |  |
|  |  | - деревьев |  | - кол-во |  |  |
|  |  | - кустарников |  | - кол-во |  |  |
|  |  | - цветов |  | - кол-во/м2 |  |  |
| - 4. | - Очищено лесных насаждений и зеленых зон |  | - га |  |  |  |
| - 5. | - Обустроено и очищено: |  |  |  |  |  |
|  | - -родников |  | - кол-во |  |  |  |
|  | - -колодцев |  | - кол-во |  |  |  |
|  | - -прудов |  | - кол-во |  |  |  |
|  | - - водоохранных зон рек |  | - км |  |  |  |
|  | - - водохранилищ |  | - га |  |  |  |
|  | - - источников водоснабжения |  | - кол-во |  |  |  |
|  | - - оборудовано мест отдыха |  | - кол-во |  |  |  |
| - 6. | - Установлено контейнеров для сбора мусора |  | - кол-во |  |  |  |

- Утвержден

- распоряжением   администрации

- Кругловского сельского поселения

- от 07 марта 2013 года  № 37-р

- План

- мероприятий  по подготовке и проведению

- на территории  Кругловского сельского поселения

- Дней  защиты  от экологической  опасности в 2013 году

| - №№ - пп | - Мероприятие | - Срок и исполнения | - Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
|  | - Провести земское собрание, на котором обсудить порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов, наведение санитарного порядка, обеспечить недопущения сжигания мусора, растительных остатков. | - до 28 марта 2013 г. | - заместитель главы администрации - (Сидоренко Л.М.) |
|  | - Провести с привлечением трудовых коллективов учреждений, общественных организаций, местного населения массовые работы по благоустройству и озеленению, наведению санитарного и экологического порядка в населенных пунктах, лесных массивах (в том числе в природных лесах), парках, на реках, прудах, ручьях, родниках, колодцах и других водных объектах, зонах санитарной охраны | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) - Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | - Очистить лесопосадки, обочины дорог от бытового и хозяйственного мусора во всех населенных пунктах | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Провести мероприятия по предупреждению и пресечению фактов сжигания растительных остатков и палой травы | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Ужесточить контроль за соблюдением сохранения биологического разнообразия и предотвращением браконьерства на территории сельского поселения | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - Глава администрации сельского поселения (Закаблуков А.И.) |
|  | - Ликвидировать и не допускать возникновения несанкционированных свалок, навести порядок на действующих санкционированных свалках. | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Произвести уборку территории местного кладбища незанятого под захоронениями силами работников учреждений и населения поселения | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Привоз песка к входу на кладбище для уборки могил | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Привести в порядок элементы благоустройства родников и прилегающих к ним территория, а также общественных колодцев | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Провести ремонт и благоустройства кладбищ, братской могилы, обелиска и памятника | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Каждую пятницу проводить работы по наведению экологического и санитарного состояния на прилегающих, закрепленных территорий, общих местах. | - с 14-00 часов до - 17-00 часов | - заместитель главы администрации - (Сидоренко Л.М.), - специалист ЖКХ (Новиков Н.Ф.) - Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | - Осуществлять вырубку клена американского и поросли на территории сельского поселения | - весь период | - специалист ЖКХ - (Новиков Н.Ф.) |
|  | - Организовать и провести субботник в рамках мероприятий по реализации проекта «Зеленая столица» | - 27 апреля - 2013 г. | - заместитель главы администрации - (Сидоренко Л.М.), - специалист ЖКХ (Новиков Н.Ф.), - Руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
|  | - Осуществлять мероприятия по ремонту малых архитектурных форм на территории населенных пунктов сельского поселения | - с 01 апреля - по 30 апреля 2013 г. | - заместитель главы администрации - (Сидоренко Л.М.), - специалист ЖКХ (Новиков Н.Ф.) |