#### Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

#### Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С ТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУГЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2016 года                                                                                        № 32-р

Об организации работ по безаварийному

пропуску весеннего половодья на территории

Кругловского  сельского поселения в 2016 году

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 29.02.2016г. № 119-р «Об организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Красненского района в 2016 году»,  в  целях организации проведения в 2016 году безаварийного пропуска весеннего половодья, предотвращения аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кругловского  сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Кругловского  сельского поселения  (приложение).

2. Разработать мероприятия по защите населения и территории сельского поселения от негативного воздействия весеннего паводка и организовать их осуществление.

3. Организовать проверку водохозяйственных объектов, мостов, дамб, ливнепропускных труб автодорог и других сооружений к пропуску паводковых вод.

4. Провести корректировку паспорта территории сельского поселения.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главу администрации Кругловского  сельского поселения Закаблукова А.И.

Глава администрации

Кругловского сельского поселения                                    А.Закаблуков

Утвержден

распоряжением  администрации

Кругловского  сельского поселения

от  10 марта  2016 года № 32-р

ПЛАН

мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Кругловского  сельского поселения в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии КЧС поселения с вопросом: «Об организации работ по пропуску талых вод и принятии мер по защите населения, территории сельского поселения от негативного последствия весеннего паводка 2016 года» | март | Закаблуков А.И. |
| 2. | Проводить среди учащихся школы разъяснительную работу о правилах поведения в период прохождения весеннего половодья | в предпаводковый и паводковый период | Директор МОУ «Кругловская ООШ» Субачева Е.В. (по согласованию) |
| 2. | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | март | Специалист ЖКХ |
| 4. | Организовать работу по очистке стоков прилегающих к территории школы | март | Директор МОУ «Кругловская ООШ» Субачева Е.В. (по согласованию) |
| 5. | Вести постоянную разъяснительную работу среди населения и школьников о правилах поведения на водных объектах в предпаводковый и паводковый период | март | Зав.ФАП Шеншина В.В., Фомина Р.М. (по согласованию) Кругловская амбулатория с врачом общей практики Якунина Л.А.(по согласованию) Директор МОУ «Кругловская ООШ» Субачева Е.В. (по согласованию) |
| 8. | Определить места возможного подтопления. | март | Специалист ЖКХ |
| 9. | Уточнить все домовладения попадающие в зону подтопления | март | Специалист ЖКХ |
| 10. | Провести профилактические работы по отводу талых вод от объектов жизнеобеспечения ЖКХ (котельные) | март | Капустин В.В. (по согласованию) |
| 11. | В период паводка провести профилактические мероприятия по хлорированию питьевой и сточной воды. | март | Капустин В.В. (по согласованию) |
| 12. | При возникновении аварийной ситуации незамедлительно сообщать в единую диспетчерскую службу района по телефону 5-29-26 | по обстоятельству | Специалист ЖКХ |